Özel Ders Yönetim ve Eşleştirme Platformu Ürün Gereksinim Dokümanı (PRD) v2.0 — Nisan 2025

| 📱 Mobil Öncelikli Web desteği sonraki aşamada | 👥 3 Kullanıcı Tipi Öğretmen · Öğrenci · Veli | 🚀 6 Fazlı Yol Haritası MVP'den premium gelire |
| --- | --- | --- |

# 1. Ürün Özeti

Bu ürün, özel ders veren öğretmenlerin öğrenci bulmasını kolaylaştıran, ders sürecini yönetmesini sağlayan ve uzun süreli öğretmen-öğrenci ilişkisini platform içinde tutan bir sistemdir.

Temel yaklaşım iki parçadan oluşur:

- Öğretmen ve öğrenci birbirini bulabilir. Eşleştirme tarafı:

- Eşleşme oluştuktan sonra ders, ödev, not, veli takibi ve ödeme takibi platform üzerinden devam eder. Yönetim tarafı:

Ürünün temel amacı, öğretmenin yalnızca öğrenci bulduğu bir pazar yeri olmak değil; derslerini düzenli yönettiği bir günlük çalışma aracı haline gelmesidir. Buna ek olarak öğrenci ve velinin de öğretmenden bağımsız olarak platforma dahil olabilmesi hedeflenmektedir.

# 2. Platform Stratejisi

## 2.1 Temel Strateji

- Öğretmeni sisteme çek — ders yönetimi için günlük kullandır.

- Öğrenciyi öğretmenden bağımsız çek — bireysel çalışma takibi ile.

- Veliyi platforma dahil et — çocuğunun gelişimini şeffaf şekilde görüntülesin.

- Eşleştirme sonrası öğretmene günlük operasyon aracı ver.

- Zamanla abonelik ve premium özelliklerle gelir üret.

Kritik fark: Öğrenci ve veli, platforma öğretmenden ÖNCE girebilir. Bireysel çalışma takibi ile sisteme girip zamanla öğretmen arayışına geçebilirler. Bu, eşleştirme modülüne iki taraftan da kullanıcı akışı sağlar.

## 2.2 Platform Mimarisi

Platform mobil öncelikli olarak geliştirilecek, web desteği sonraki fazda eklenecektir.

| Katman | Açıklama | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| Mobil Uygulama | iOS ve Android — birincil kullanıcı arayüzü | Faz 0–5 |
| Web Uygulaması | Tarayıcı erişimi — ikincil arayüz | Sonraki aşama |
| API Katmanı | Mobil ve web'i besleyen ortak backend | Faz 0 |
| Admin Paneli | İçerik ve kullanıcı yönetimi | Faz 1+ |

# 3. Problem Tanımı

Türkiye'de özel ders öğretmenleri çoğu zaman şu sorunları yaşar:

- Öğrenci bulma süreci pahalı veya verimsiz olabilir.

- Öğrenciyle anlaşıldıktan sonra iletişim ve düzen takibi dağınık kalır.

- Dersler çoğunlukla takvim, Excel, not defteri veya mesajlaşma uygulamalarıyla yönetilir.

- Ödev, ders notu ve öğrenci gelişimi sistematik takip edilmez.

- Veli sürece şeffaf şekilde dahil edilemez.

- Ödeme çoğu zaman elden yapıldığı için manuel takip gerekir.

Öğrenci tarafında ise:

- Çalışma sürelerini takip etmek için ayrı uygulamalar kullanılır.

- Test performansı sistematik kayıt altına alınmaz.

- Haftalık/aylık ilerleme görünür değildir.

- Velinin çocuğunun çalışmasını takip etmesi için doğrudan bir araç yoktur.

Bu ürün tüm bu dağınık yapıyı tek yerde toplar.

# 4. Hedef Kullanıcılar

## 4.1 Öğretmen

Özel ders veren kişi. Sistemin ana kullanıcısıdır.

Beklentileri:

- Yeni öğrenci bulmak

- Ders saatlerini takip etmek

- Öğrencilerle iletişimi düzenli tutmak

- Verdiği dersleri, ödevleri ve notları kayıt altına almak

- Ödeme durumunu görmek

## 4.2 Öğrenci

Ders alan kişi. Platforma iki farklı yoldan girebilir:

- Öğretmeni tarafından sisteme eklenerek

- Doğrudan kayıt olarak — bireysel çalışma takibi için

Beklentileri:

- Kendi çalışma sürelerini takip etmek

- Test ve sınav performansını kayıt altına almak

- Haftalık/aylık gelişimini görmek

- Öğretmeni varsa ders geçmişini ve ödevleri takip etmek

## 4.3 Veli

Özellikle küçük yaş gruplarında sürece dahil olur. İki farklı içerik görebilir:

- Çocuğunun bireysel çalışma verileri (öğretmenden bağımsız)

- Öğretmenle ilgili ders, ödev ve performans verileri (öğretmen bağlıysa)

# 5. İş Modeli

Ödeme sistemi üzerinden para tahsilatı yapılmaz. Gelir modeli şu şekilde planlanmıştır:

| Gelir Kalemi | Hedef Kullanıcı | Faz |
| --- | --- | --- |
| Öğretmen aboneliği | Öğretmen | Faz 5 |
| Premium özellik paketi | Öğretmen / Öğrenci | Faz 5 |
| Öğrenci bulma kredisi | Öğretmen | Faz 4+ |
| Gelişmiş raporlama paketi | Öğretmen | Faz 5 |
| Veli paneli premium | Veli | Faz 5 |
| Öğrenci premium paketi | Öğrenci | Faz 5 |

Başlangıçta en önemli amaç, öğretmeni ve öğrenciyi platformda uzun süre tutacak çekirdek kullanım değerini oluşturmaktır. Gelir ikincil önceliktir.

# 6. Modül Listesi

| # | Modül Adı | Birincil Kullanıcı | Faz |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Kullanıcı ve Rol Yönetimi | Tümü | Faz 0 |
| M02 | Öğretmen Profili | Öğretmen | Faz 1 |
| M03 | Öğrenci Profili | Öğretmen / Öğrenci | Faz 1 |
| M04 | Takvim ve Ders Planlama | Öğretmen | Faz 1 |
| M05 | Ders Oturumu Yönetimi | Öğretmen | Faz 1 |
| M06 | Not ve Ödev Yönetimi | Öğretmen / Öğrenci | Faz 1 |
| M07 | Manuel Ödeme Takibi | Öğretmen | Faz 1 |
| M08 | Öğrenci Bireysel Çalışma | Öğrenci | Faz 2 |
| M09 | Veli Paneli | Veli | Faz 2 |
| M10 | Öğrenci Gelişim Takibi | Öğretmen / Veli | Faz 3 |
| M11 | Bildirim ve Hatırlatma | Tümü | Faz 3 |
| M12 | Eşleştirme ve Keşif | Öğrenci / Öğretmen | Faz 4 |
| M13 | Puanlama ve Yorum | Öğrenci | Faz 4 |
| M14 | Raporlama ve Analiz | Öğretmen | Faz 5 |
| M15 | Ayarlar ve Güvenlik | Tümü | Faz 0+ |

# 7. Modül Detayları

## M01 — Kullanıcı ve Rol Yönetimi

Amaç: Sistemdeki tüm kullanıcıları doğru yetkilerle yönetmek.

Roller:

- Öğretmen — ders yönetimi ve öğrenci takibi

- Öğrenci — bireysel çalışma + ders takibi

- Veli — görüntüleme ve bildirim

- Admin — sistem yönetimi

Temel özellikler:

- Kayıt olma, giriş yapma, şifre yenileme

- Rol bazlı ekranlar ve erişim kontrolü

- Profil doğrulama mekanizması

- Hesap kapatma ve veri silme

Not: Öğrenci hem öğretmenden bağımsız kayıt olabilmeli hem de öğretmen tarafından sisteme eklenebilmelidir. Her iki giriş yolu da desteklenmelidir.

## M02 — Öğretmen Profili

Amaç: Öğretmenin kendisini ve sunduğu hizmeti tanıtması.

Alanlar: ad soyad, branş, şehir/ilçe, ders verme şekli (yüz yüze / online / her ikisi), deneyim yılı, eğitim seviyesi, fiyat bilgisi, uygun saatler, açıklama, profil fotoğrafı, sertifikalar ve deneyimler, doğrulama durumu.

## M03 — Öğrenci Profili

Amaç: Öğrenciyi ders takibi ve bireysel çalışma için sisteme almak.

Alanlar: ad soyad, sınıf seviyesi, ders aldığı branşlar, iletişim bilgisi, bağlı veli, notlar, aktif dersler, hedefler/seviye bilgisi.

Bu profil öğretmen tarafından oluşturulabilir VEYA öğrenci doğrudan kayıt olabilir. Her iki durum da desteklenir.

## M04 — Takvim ve Ders Planlama

Amaç: Öğretmenin tüm derslerini tek yerde görmesi. Uygulamanın günlük kullanımını sağlayan ana ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Ders ekleme, değiştirme, iptal etme

- Tekrar eden ders oluşturma

- Haftalık / aylık görünüm

- Ders çakışması kontrolü

- Hatırlatma oluşturma

## M05 — Ders Oturumu Yönetimi

Amaç: Her dersin kayıt olarak tutulması.

Her ders oturumu içerir: tarih, saat, süre, konu, işlenen içerik, ders durumu, öğretmen notu, öğrenci katılım durumu. Ders tamamlanınca öğretmen not girebilir ve ödev verebilir.

## M06 — Not ve Ödev Yönetimi

Amaç: Ders sonrası sürecin takip edilmesi.

Fonksiyonlar:

- Ders notu ekleme

- Ödev ekleme, son tarihi belirleme

- Ödev durumu takibi (tamamlandı / bekliyor)

- Dosya veya görsel ekleme

## M07 — Manuel Ödeme Takibi

Amaç: Para transferi yapmadan ödeme durumunu kaydetmek.

Fonksiyonlar:

- Ders ücreti tanımlama, aylık paket oluşturma

- Tahsil edildi / bekliyor / kısmi ödendi işaretleme

- Öğrenci bazlı bakiye gösterme

- Aylık gelir özeti, geciken ödemeleri listeleme

## M08 — Öğrenci Bireysel Çalışma Takibi

Bu modül platformun büyüme motorlarından biridir. Öğrenci ve veliyi öğretmenden bağımsız platforma çeker. Öğrenci kendi kendine çalışmalarını takip eder; veli de çocuğunun gelişimini gerçek zamanlı görür.

### Çalışma Seansı ve Sayaç

- Ders/konu seçip sayaç başlatma

- Mola desteği (mola süresi toplam süreye eklenmez)

- Seans bitince özet: süre, konu, kişisel notlar

- Geçmişe dönük seans listesi

### Test ve Sınav Performansı

- Test girişi: toplam soru, doğru, yanlış, boş sayısı

- Konu bazlı net hesabı

- Zaman içinde aynı konudaki gelişim grafiği

- Hedef net / hedef puan tanımlama ve takibi

### Haftalık ve Aylık Analiz

- Konuya göre çalışma süresi dağılımı

- En çok / en az çalışılan dersler

- Haftalık hedef vs. gerçekleşen karşılaştırması

- Aylık toplam çalışma özeti

### Motivasyon Sistemi

- Streak (seri gün) takibi

- Günlük çalışma hedefi belirleme

- Tamamlanan görevleri işaretleme

- Kişisel rekor göstergeleri

### Veli ile Paylaşım

- Çalışma verileri otomatik olarak veli paneline yansır

- Öğrenci isterse belirli verileri gizleyebilir (gizlilik kontrolü)

- Öğretmen bağlıysa veriler öğretmenle de paylaşılabilir

Öğrenci bu modülü öğretmensiz de tam işlevsel olarak kullanabilir. Bu, platforma bağımsız bir kullanıcı kitlesi oluşturur ve eşleştirme modülüne hazır bir öğrenci havuzu sağlar.

## M09 — Veli Paneli

Amaç: Veliye şeffaf bilgi sunmak. İki farklı veri kaynağından beslenebilir:

| Veri Kaynağı | İçerik | Durum |
| --- | --- | --- |
| Bireysel çalışma | Haftalık çalışma süreleri, konu dağılımı, test performansı, streak | Öğretmen gerekmez |
| Öğretmen bağlıysa | Son ders özeti, verilen ödevler, öğretmen notları, ödeme özeti | Öğretmen gerekir |

Temel görünümler:

- Çocuğun o hafta kaç saat çalıştığı

- Hangi derslere ne kadar zaman ayırdığı

- Test performansı özeti

- Yaklaşan dersler (öğretmen bağlıysa)

- Öğretmen mesajları (öğretmen bağlıysa)

## M10 — Öğrenci Gelişim Takibi

Amaç: Öğrencinin ilerlemesini sayısal ve görsel olarak göstermek.

İzlenecek alanlar:

- Konu kazanım durumu

- Deneme/test performansı zaman serisi

- Eksik ve güçlü konular

- Hedef puan / seviye

- Öğretmen değerlendirme notları

## M11 — Bildirim ve Hatırlatma Sistemi

Amaç: Kullanıcıyı uygulamaya geri getirmek. İlk fazda push notification ile başlanacaktır.

| Bildirim Türü | Hedef | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| Yaklaşan ders hatırlatması | Öğretmen / Öğrenci | Kritik |
| Ders sonrası not girme hatırlatması | Öğretmen | Yüksek |
| Ödev son tarihi yaklaşıyor | Öğrenci | Yüksek |
| Günlük çalışma hedefi hatırlatması | Öğrenci | Orta |
| Ödeme gecikmesi | Öğretmen | Yüksek |
| Haftalık özet | Tümü | Orta |
| WhatsApp/SMS (premium) | Tümü | Faz 5 |

## M12 — Eşleştirme ve Keşif

Amaç: Öğretmen ile öğrencinin birbirini bulmasını sağlamak.

Fonksiyonlar:

- Öğretmen listeleme ve arama

- Filtreleme: branş, şehir/ilçe, ücret, ders şekli, uygun saatler

- Öğretmen profil sayfası (puan, yorumlar, geçmiş)

- Mesaj gönderme / talep oluşturma

- Profil doğrulama rozeti

- Premium: profil öne çıkarma

Bu modül Faz 4'te açılacaktır. O noktada hem öğretmen hem öğrenci tarafında aktif kullanıcı kitlesi oluşmuş olacak, puanlama için de veri birikmiş olacak.

## M13 — Öğretmen Puanlama ve Yorum Sistemi

Bu modül eşleştirme sisteminin güven altyapısıdır. Sosyal kanıt olmadan öğretmen keşfi yeterince güven vermez.

### Temel Kurallar

- Yalnızca o öğretmenden ders almış öğrenciler yorum yapabilir (sahte yorum önleme)

- Ders tamamlandıktan sonra sistem otomatik yorum daveti gönderir

- Yorum metni + 1–5 yıldız genel puan

### Alt Kategori Puanlama

- Anlatım netliği

- Dakiklik ve güvenilirlik

- Sabır ve öğrenciye yaklaşım

- Ders hazırlığı

### Görünürlük ve Yönetim

- Öğretmen profil sayfasında ortalama puan + yorum sayısı

- Öğretmen yorumlara yanıt verebilir

- Olumsuz yorum gizlenemez, yalnızca yanıtlanabilir

- Doğrulanmış öğrenci rozeti (sisteme kayıtlı, ders kaydı olan)

- Şüpheli yorum bildirme ve admin moderasyon paneli

### Erken Açılış Stratejisi

Puanlama sistemi Faz 4'te herkese açılır. Ancak Faz 1–2'de 'öğretmene özel geri bildirim' olarak erken aktive edilebilir — öğrenci değerlendirme gönderir, yalnızca öğretmen görür. Bu sayede veri birikimi Faz 4'ten önce başlar.

## M14 — Raporlama ve Analiz

Amaç: Öğretmene ve öğrenciye işlerini daha iyi yönetme gücü vermek. Premium paketin güçlü bileşeni.

Öğretmen raporları:

- Aylık ders sayısı ve gelir özeti

- Aktif / pasif öğrenci sayısı

- Boş zaman analizi (ne zaman müsaitim)

- PDF öğrenci raporu oluşturma

Öğrenci raporları:

- Haftalık / aylık çalışma süresi analizi

- Konu bazlı performans değişimi

- Hedef vs. gerçekleşen karşılaştırması

# 8. Platform Fazları ve Yol Haritası

Teknoloji kararı (React Native, Flutter, vb.) henüz verilmemiştir. Aşağıdaki faz planı teknolojiden bağımsız olarak hazırlanmıştır. Mobil öncelikli geliştirme yapılacak, web desteği sonraki aşamada eklenecektir.

| FAZ 0 Temel & Altyapı | Tahmini: 2–3 hafta |
| --- | --- |

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Proje ve repo kurulumu (monorepo, CI/CD pipeline) | Kritik |
| 0.2 | Veritabanı şeması tasarımı (kullanıcılar, roller, ilişkiler) | Kritik |
| 0.3 | Kimlik doğrulama sistemi (kayıt, giriş, şifre sıfırlama) | Kritik |
| 0.4 | Rol bazlı yetkilendirme (öğretmen / öğrenci / veli / admin) | Kritik |
| 0.5 | Temel API mimarisi ve endpoint yapısı | Kritik |
| 0.6 | UI tasarım sistemi / component library kurulumu | Yüksek |
| 0.7 | Push notification altyapısı (FCM/APNs) | Yüksek |
| 0.8 | Ayarlar ve güvenlik ekranları (M15) | Orta |

| FAZ 1 Öğretmen Çekirdeği (MVP) | Tahmini: 4–6 hafta |
| --- | --- |

Hedef: Öğretmenin uygulamayı her gün kullanmasını sağlayan minimum ürün. Gerçek kullanıcılarla test edilebilir seviye.

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Öğretmen profil oluşturma ve düzenleme (M02) | Kritik |
| 1.2 | Öğrenci ekleme — manuel (öğretmen tarafından) (M03) | Kritik |
| 1.3 | Takvim — ders ekleme, tekrar eden ders, haftalık görünüm (M04) | Kritik |
| 1.4 | Ders oturumu kaydı (konu, süre, notlar, katılım) (M05) | Kritik |
| 1.5 | Not ve ödev ekleme, ödev durumu takibi (M06) | Kritik |
| 1.6 | Manuel ödeme takibi — basit versiyon (M07) | Yüksek |
| 1.7 | Öğrenci giriş ekranı — ders geçmişi ve ödevleri görme | Yüksek |
| 1.8 | Yaklaşan ders push bildirimleri | Yüksek |
| 1.9 | Öğretmene özel geri bildirim (puanlama ön versiyonu — yalnızca öğretmen görür) | Orta |

Faz 1 çıktısı: Öğretmen kendi öğrencilerini ekleyip derslerini yönetebilir. 5–10 gerçek öğretmenle beta test yapılmalıdır.

| FAZ 2 Öğrenci Bireysel Çalışma + Veli | Tahmini: 4–5 hafta |
| --- | --- |

Hedef: Öğrenci ve veli, platforma öğretmenden BAĞIMSIZ girebilmeli ve değer bulabilmelidir.

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Öğrenci doğrudan kayıt akışı (öğretmensiz) | Kritik |
| 2.2 | Çalışma sayacı — konu seçimi, başlat/durdur/bitir, mola desteği (M08) | Kritik |
| 2.3 | Çalışma seansı kaydı ve geçmiş listesi (M08) | Kritik |
| 2.4 | Haftalık çalışma süresi özeti (M08) | Kritik |
| 2.5 | Test/sınav girişi — doğru, yanlış, boş, net hesabı (M08) | Yüksek |
| 2.6 | Konu bazlı test performansı takibi (M08) | Yüksek |
| 2.7 | Streak (seri gün) ve günlük hedef sistemi (M08) | Yüksek |
| 2.8 | Veli profili ve öğrenciyle bağlantı kurma (M09) | Kritik |
| 2.9 | Veli paneli — bireysel çalışma verileri (öğretmensiz) (M09) | Kritik |
| 2.10 | Veli bildirim tercihleri ve izin bazlı görünürlük (M09) | Yüksek |

Faz 2 çıktısı: Öğrenci kendi çalışmalarını takip eder, veli çocuğunun gelişimini görür. Öğretmen gerekmez. Bu faz, platforma bağımsız bir kullanıcı kitlesi oluşturur.

| FAZ 3 Gelişim Takibi & Bildirimler | Tahmini: 3–4 hafta |
| --- | --- |

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Veli paneli — öğretmen verilerini de kapsayan entegre görünüm (M09) | Kritik |
| 3.2 | Öğrenci gelişim takibi — konu kazanımı, eksikler, güçlü alanlar (M10) | Yüksek |
| 3.3 | Öğrenci performans grafikleri (zaman serisi) (M10) | Yüksek |
| 3.4 | Hedef puan / hedef net belirleme ve takibi (M08 + M10) | Yüksek |
| 3.5 | Bildirim sistemi genişletme — ödev, ödeme, günlük çalışma (M11) | Yüksek |
| 3.6 | Haftalık özet bildirimi (M11) | Orta |
| 3.7 | Gelişmiş ödeme takibi — aylık paket, geciken ödemeler (M07) | Orta |

| FAZ 4 Eşleştirme & Puanlama | Tahmini: 4–5 hafta |
| --- | --- |

Hedef: Platforma dışarıdan öğretmen ve öğrenci çeken büyüme motoru. Bu faza gelindiğinde iki tarafta da aktif kullanıcı birikmiş ve puanlama için veri hazır olacaktır.

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Öğretmen listeleme ve arama sayfası (M12) | Kritik |
| 4.2 | Filtreleme — branş, şehir, ücret, ders şekli, uygun saatler (M12) | Kritik |
| 4.3 | Öğretmen profil sayfası — herkese açık görünüm (M12) | Kritik |
| 4.4 | Talep / mesaj gönderme akışı (M12) | Yüksek |
| 4.5 | Profil doğrulama rozeti (M12) | Yüksek |
| 4.6 | Öğretmen puanlama — yıldız + alt kategoriler (M13) | Kritik |
| 4.7 | Yorum yazma ve görüntüleme (M13) | Kritik |
| 4.8 | Öğretmenin yorumlara yanıt verebilmesi (M13) | Yüksek |
| 4.9 | Doğrulanmış öğrenci rozeti ve şüpheli yorum bildirme (M13) | Yüksek |
| 4.10 | Admin moderasyon paneli — yorum yönetimi (M13) | Orta |

| FAZ 5 Premium & Analitik | Tahmini: 3–4 hafta |
| --- | --- |

| # | İş Kalemi | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Abonelik altyapısı ve ödeme entegrasyonu | Kritik |
| 5.2 | Free/Premium kısıtlamalarının uygulanması | Kritik |
| 5.3 | Profil öne çıkarma (premium) (M12) | Yüksek |
| 5.4 | Öğrenci limiti kaldırma (premium) (M01) | Yüksek |
| 5.5 | Aylık gelir özeti ve kazanç analizi (M14) | Yüksek |
| 5.6 | PDF öğrenci raporu oluşturma (M14) | Yüksek |
| 5.7 | Boş zaman analizi (M14) | Orta |
| 5.8 | Öğrenci haftalık / aylık analiz premium (M08 + M14) | Yüksek |
| 5.9 | WhatsApp/SMS hatırlatma entegrasyonu (M11) | Orta |
| 5.10 | Veli premium paketi (M09) | Orta |

# 9. Free vs. Premium Özellik Karşılaştırması

## 9.1 Öğretmen Paketi

| Özellik | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci ekleme | ✅ (maks. 5–10) | ✅ Sınırsız |
| Ders planlama (takvim) | ✅ | ✅ |
| Ders geçmişi | ✅ | ✅ |
| Not & ödev girme | ✅ | ✅ |
| Temel veli görünümü | ✅ Sınırlı | ✅ Detaylı |
| Manuel ödeme takibi | ✅ Basit | ✅ Gelişmiş |
| Aylık kazanç toplamı | ❌ | ✅ |
| Geciken ödeme listesi | ❌ | ✅ |
| Otomatik ödeme hesaplama | ❌ | ✅ |
| Ders & ödev hatırlatmaları | ❌ | ✅ |
| WhatsApp/SMS hatırlatma | ❌ | ✅ |
| PDF öğrenci raporu | ❌ | ✅ |
| Öğrenci performans analizi | ❌ | ✅ |
| Gelir analizi | ❌ | ✅ |
| Boş zaman analizi | ❌ | ✅ |
| Profil öne çıkarma | ❌ | ✅ |

## 9.2 Öğrenci Paketi

| Özellik | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Çalışma sayacı | ✅ Basit | ✅ Gelişmiş |
| Ders programı oluşturma | ✅ | ✅ |
| Günlük çalışma süresi | ✅ | ✅ |
| Test / sınav girişi | ✅ | ✅ |
| Geçmiş çalışma kayıtları | ❌ | ✅ |
| Haftalık / aylık analiz | ❌ | ✅ |
| Hedef belirleme | ❌ | ✅ |
| Streak (seri gün) | ❌ | ✅ |
| Motivasyon sistemi | ❌ | ✅ |
| Öğretmenle detaylı veri paylaşımı | ✅ Basit | ✅ Detaylı |

## 9.3 Veli Paketi

| Özellik | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Çocuğun haftalık çalışma süresi | ✅ | ✅ |
| Son ders özeti | ✅ | ✅ |
| Ödev görüntüleme | ✅ | ✅ |
| Yaklaşan dersler | ✅ | ✅ |
| Detaylı gelişim grafikleri | ❌ | ✅ |
| Haftalık rapor | ❌ | ✅ |
| Çalışma süresi geçmişi | ❌ | ✅ |
| Bildirimler | ❌ | ✅ |

# 10. Stratejik Notlar ve Riskler

## 10.1 Öncelik Sırası

Faz 1'i bitirip 5–10 gerçek öğretmenle beta test yapın. Eşleştirme modülüne (Faz 4) yalnızca Faz 1–2'nin gerçek kullanıcılarda çalıştığı doğrulandıktan sonra geçin. Sık yapılan hata: pazar yeri fonksiyonunu erken açmak, yönetim tarafını yarım bırakmaktır.

## 10.2 Büyüme Stratejisi

- Öğretmen — ders yönetimiyle çekilir, günlük kullanımla kalır.

- Öğrenci — bireysel çalışma takibiyle çekilir, öğretmen eşleştirmesiyle kalır.

- Veli — çocuğun gelişimini görmek için gelir, bildirimlerle aktif kalır.

- Eşleştirme — her üç taraf da hazır olduğunda açılır; iki taraflı pazar sorununu hafifletir.

## 10.3 Teknik Riskler

- WhatsApp/SMS entegrasyonu (Faz 5) karmaşık — push notification ile başlanmalı.

- Mobil + web aynı anda geliştirme yaygın bir hata — mobil önce, web sonra.

- Teknoloji kararı (Flutter vs. React Native vs. native) mimariyi etkiler, erken verilmesi önerilir.

- Ödeme altyapısı (abonelik) için KVKK uyumluluğu ve uygulama mağazası kuralları gözetilmelidir.

## 10.4 Gelecek Aşamalar (Yol Haritası Dışı)

- Web uygulaması — mobil hazır olunca paralel geliştirme.

- AI özellikler — çalışma planı önerisi, konu tespiti, öğrenci profil analizi.

- Grup dersleri — birden fazla öğrenciye aynı anda ders verme desteği.

- Kurumsal panel — dershane ve kurs merkezleri için çok öğretmen yönetimi.

- Ödeme altyapısı — ilerleyen fazda gerçek tahsilat entegrasyonu.